## 1. Kiểm tra Increment

| Mã | Kết quả | Phân loại |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 đạt, không lỗi cao | Done |
| SC-62 | 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi | Chưa Done |
| SC-63 | Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done |
| SC-64 | Chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done |
| SC-65 | 42/42 đạt, quyền riêng tư đạt | Done |

## 2. Thiết kế Sprint Review

Timebox: 60 phút

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| 5 phút | PO nhắc lại Sprint Goal. |
| 20 phút | Developers trình diễn Increment, nêu rõ Done và chưa Done. |
| 15 phút | Stakeholders trải nghiệm, đặt câu hỏi và góp ý. |
| 10 phút | Thảo luận Feedback, giá trị và rủi ro. |
| 10 phút | PO cập nhật Product Backlog và định hướng tiếp theo. |

Feedback Log

| Mã | Bằng chứng / điểm cần rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Chưa có số liệu về tự động hóa 90%. | PO đánh giá giá trị và tính khả thi. |
| F-02 | Cần xác định thế nào là chuyển sớm. | Làm rõ tiêu chí thời gian. |
| F-03 | Chưa đạt kiểm tra che SĐT. | Ưu tiên kiểm tra quyền riêng tư. |
| F-04 | Thiếu lịch sử đa kênh. | Bổ sung yêu cầu vào Backlog. |
| F-05 | Chưa có số đo P95 cụ thể. | Thu thập số liệu độ trễ. |

## 3. Thiết kế Sprint Retrospective

Timebox: 60 phút, không mời quản lý vận hành.

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| 5 phút | Thống nhất nguyên tắc an toàn, không đổ lỗi. |
| 15 phút | Thu thập dữ liệu: staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, an toàn 2,8/5. |
| 15 phút | Tìm nguyên nhân và thảo luận. |
| 15 phút | Chọn tối đa 2 Action Item. |
| 10 phút | Chốt người theo dõi, hạn và bằng chứng. |

Action Item

| Hành động | Người theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai thay đổi quy tắc. | Developers | Mỗi lần đổi quy tắc trong Sprint 15 | Lịch sử phiên bản |
| Chuẩn bị môi trường và chạy Integration Test không muộn hơn Ngày 4. | Developers và QA | Ngày 4 Sprint 15 | Báo cáo kiểm thử |

## 4. Chọn kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Trung bình | Tốt |
| Tìm nguyên nhân | Hạn chế | Tốt hơn |
| Hành động | Dễ đề xuất | Cần thêm bước chuyển thành hành động |
| Thời lượng | Nhanh | Cần thời gian chia sẻ |
| Người ít nói | Có thể bị lấn át | Có thể viết ý kiến trước |

Chọn 4Ls vì nhóm đang có vấn đề đổ lỗi và thành viên ít phát biểu. Mỗi người viết ý kiến trước khi thảo luận; nếu thiếu thời gian, dùng Start–Stop–Continue để chốt hành động.

## 5. Chu trình Inspect and Adapt

Sprint Review — Kiểm tra Increment

Feedback Log — Ghi bằng chứng, chưa cam kết

Product Backlog — PO cập nhật ưu tiên

Sprint Retrospective — Tìm nguyên nhân quy trình

Action Item — Tối đa 2 hành động

Sprint 15 — Kiểm tra kết quả bằng bằng chứng

Truy vết Feedback F-03: Lỗi che SĐT -> PO ưu tiên hạng mục bảo vệ quyền riêng tư trong Backlog -> Developers kiểm tra và QA xác nhận bằng báo cáo kiểm thử.

Truy vết Action: Integration Test trễ -> nhóm chuẩn bị môi trường sớm -> kiểm tra vào Ngày 4 bằng báo cáo test. Scrum Team cùng cải tiến cách làm; PO quản lý thứ tự ưu tiên Product Backlog.